SUOMEN JA TANSANIAN VÄLISEN KEHITYSYHTEISTYÖN MTWARA-LINDIN VESIPROJEKTI 1970-LUVULLA

Aloitan tutkimuksen taustan selittämisellä, jonka jälkeen selitän kehitysyhteistyön taustan ja Tansanian historian. Seuraavaksi siirryn itse vesiprojektiin, käsitellen ensin projektin kulun sekä koulutuksen. Lopulta käsittelen projektin evaluaation ja päätelmäni.

Tutkimuksen tausta

Tutkimusaiheenani on Mtwara-Lindin kehitysyhteistyöprojektin tuloksellisuuden tutkiminen. Tarkempi tutkimusongelmani on: Kuinka suurlähetystö raportoi projektin tuloksellisuudesta ulkoasiainministeriölle ja eroaako se evaluaatioraporttien näkemyksistä? Mielestäni Mtwara-Lindin vesiprojekti on erityisen hyvä projekti tutkimuksen aiheeksi, sillä projekti laajeni toteuttamisen aikana pelkkien suunnitelmien laatimisesta kaivojen rakentamiseen saakka. Käytän ensisijaisena lähteenäni Oulun maakunta-arkiston ulkoasiainministeriön Tansanian lähetystön kirjeistöä.

Tutkin aineistoani käyttäen laadullisia menetelmiä. Analysoin aineistoani käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska sillä voin muuttaa aineistoni evaluaatioraporttien kanssa verrattavaan muotoon. Lopulta vertaan aineistosta saamaani kuvausta projektin tuloksellisuudesta evaluaatioraporttien kuvaukseen, jotta saisin tietää, jättikö suurlähettiläs mahdollisesti jotakin kertomatta ulkoministeriölle projektin toteutumisesta.

Aloitan tutkimukseni aiheen käsittelemisen kertomalla lyhyesti suomalaisen julkisen kehitysyhteistyön taustaa ja Tansanian historiaa.

Kehitysyhteistyön tausta

Suomen julkinen kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1965, kun Suomen talouskasvu antoi siihen edellytykset ja kehitysmaiden itsenäistyminen syyn. Kehitysapu nähtiin osana Suomen harjoittamaa kansainvälistä politiikkaa, jonka tarkoituksena oli yhtäältä edistää Suomen kansainvälistä mainetta ja toisaalta yhdistää Suomi kehitysyhteistyöpoliittisesta näkökulmasta yhteispohjoismaiseen ryhmään.

Tansania oli yksi ensimmäisistä kehitysmaista, joita Suomi tuki varhaisessa vaiheessa kehitysavulla. Suomi aloitti kehitysyhteistyön juuri Tansaniassa sen vuoksi, että muut pohjoismaat olivat siellä jo aloittaneet oman kehitysapunsa.

Tansanian historia

Tanganjika itsenäistyi vuonna 1961 ja yhdistyi Sansibarin kanssa muodostaen Tansanian valtion vuonna 1964 ja sen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin itsenäisyysaatteen johtaja Julius Nyerere. Nyerere tahtoi kehittää Tansaniasta sosialistisen ja taloudellisesti itsenäisen valtion, mutta Tansaniassa ei kuitenkaan tuotettu tarpeeksi ruokaa kansaa varten.

Ujamaa on Nyereren johtaman politiikan keskeinen käsite. Ujamaa-sosialismin tavoite oli modernin ja yhtenäisen valtion poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen rakentaminen. Yksi ujamaa-politiikan keskeinen tavoite oli saada kansa muuttamaan kyliin. Tarkoituksena oli, että kylät kykenisivät lopulta auttamaan itse itseään odottamatta apua valtiolta tai ulkopuolisilta tekijöiltä.

Tansanialla oli jo ennen kehitysyhteistyön alkua suunnitelma nimeltä ”Crash programme”, jonka tarkoituksena oli saada jokaiseen maaseudun kylään puhdasta vettä vuoteen 1981 mennessä. Sen lisäksi oli pidempiaikainen suunnitelma, jonka tarkoituksena oli saada jokaiselle kylien asukkaalle puhdasta vettä alle 400 metrin etäisyydelle kodistaan vuoteen 1991 mennessä. Tansania jakoi maan vesihuoltoalueisiin ja pyysi ulkomailta apua niiden ylläpitoon, jotta suunnitelma voitaisiin toteuttaa. Jotta lyhyen ajan tavoitteeseen päästäisiin, olisi porattava ja rakennettava noin 950 kaivoa Mtwaran alueelle ja 500 Lindin alueelle. Ennen projektin alkua, kansalle ei ollut saatavilla puhdasta vettä lainkaan ja vanhasta kaivosta saatava heikkolaatuinen vesikin tuli hakea keskimäärin puolentoista kilometrin päästä. Huonoimmassa tilanteessa ainoa saatavilla oleva vesi oli jopa 10 kilometrin etäisyydellä.

Tavoitteen toteuttamiseksi aloitettiin Mtwara-Lindin vesiprojekti.

Mtwara-Lindin vesiprojekti

Projekti jaettiin ensin valmisteluvaiheeseen ja kahteen toteutusvaiheeseen. Valmisteluvaihe kesti vuodesta 1972 vuoteen 1977 ja ensimmäinen toteutusvaihe voitiin aloittaa valmisteluvaiheen päätyttyä. Projektin kahden ensimmäisen vaiheen kestoajaksi suunniteltiin yhteensä kaksi ja puoli vuotta, josta ensimmäinen vaihe kestäisi puoli vuotta ja toinen vaihe kaksi vuotta alkaen välittömästi ensimmäisen vaiheen päättymisen jälkeen. Projektin tulisi suunnitelman mukaan siis päättyä noin vuonna 1980. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan kyse oli  ainoastaan suunnitteluprojektista, eikä projektiin sisältyisi ollenkaan kaivojen tai pumppujen rakentamis- tai korjaustöitä.

Projektin ensimmäisen vaiheen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuonna 1972 Tansania esitti vesiprojekteihin liittyen kaksi lisäpyyntöä: 12.6.1973 he pyysivät kairaus- ja kaivonrakentamisapua Masasin alueelle Mtwaran läänissä ja 13.2.1974 he pyysivät, että kehitysapuun lisättäisiin vesihuoltosuunnitelman laatiminen myös Mtwaran ja Lindin kaupungeille, jotta Tansania saisi Maailmanpankilta tukea kaupunkien vesihuoltoon. Lisäksi toisen vaiheen suunnitelmiin ehdotettiin lisäystä välttämättömien pumppujen ja putkien asentamisesta. Suomen Tansanian-suurlähettiläs Martti Ahtisaari suositteli ehdotuksen hyväksymistä, koska Tansanian viranomaisten mukaan lähes kaksivuotinen projekti saattaisi tuottaa tyytymättömyyttä kansan joukossa, mikäli se ei synnyttäisi näkyvää muutosta.

Myös koulutus, jota käsittelen seuraavaksi, oli projektin onnistumisen kannalta erityisen tärkeää.

Koulutus

Kansalaisia oli vaikeaa saada käyttämään uusia vesilähteitään, sillä he menivät mielummin hakemaan vetensä perinteisiltä vedenottopaikoiltaan. Vanhemmat lähteet olivat käytössä käytännön syistä: ne olivat lähempänä kuin uudet vesiprojektin osana rakennetut, eikä niihin ollut yhtä pitkää jonoa. Koulutus oli tarpeellista, sillä kansalaiset tuli vakuuttaa uusien vesijärjestelmien antavan paremman hygienian myötä vettä, jota kannattaisi lähteä hakemaan pidemmistä jonoista huolimatta. Toinen merkittävä syy koulutuksen tarpeeseen on hygienia. Ilman huolenpitoa kaivojen hygieniasta olisi mahdotonta suunnitella vesihuoltojärjestelmää, jonka avulla kansalaiset saisivat puhdasta vettä olematta jatkuvasti riippuvainen ulkomaisesta avusta pumppujen huollossa. Vanhoissa vedenlähteissä hygienia oli hyvin heikolla tasolla, joten paremmat vedenlähteet olisivat elintärkeitä.

Projektin kahden ensimmäisen vaiheen toteutumisen jälkeen lähetettiin kaksi evaluaatioryhmää tutkimaan projektin toteutumista.

Evaluaatio

Projektin kahden ensimmäisen vaiheen aikana Mtwaran ja Lindin alueille rakennettiin yhteensä 1136 pumppua, joka jää tavoitemäärästä noin 314 vajaaksi. Virallisissa laskelmissa oletettiin, ettei mikään vesijärjestelmistä koskaan tarvitsisi huoltoa ja niitä käytettäisiin jatkuvasti. Huollon tarve olisi kuitenkin pitänyt ottaa selvästi suuremman huomion kohteeksi, sillä keskimäärin jopa 10% pumpuista oli rikki yhtä aikaa. Vuoteen 1984 mennessä noin 25% kansasta ei saanut perinteistä vesilähdettä parempaa vesijärjestelmää Finnwaterin evaluaatioryhmän mukaan ollenkaan. Parannusta on kuitenkin selvästi vuoteen 1975 verrattuna, sillä silloin ilman parannettua vesilähdettä oli jopa 63% kansasta. Toisen vaiheen valmistumisen jälkeen projektin oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan määrä olla lopussaan, mutta koska tavoitteen saavuttaminen ei ollut vielä lähelläkään, projektia jatkettiin vielä kolmella vaiheella.

Evaluaatio

Pertti Purhosen evaluaatioryhmä

Projektin kuuden ensimmäisen vuoden jälkeen suomalaisjoukot tekivät lähes kaiken ammattilaistyövoimaa vaativan työn. Pertti Purhosen evaluaatioryhmän mukaan siitä oli hyötyä tavoitteiden toteuttamiseksi, mutta koulutettujen tansanialaisten tulisi vähitellen korvata väliaikaisesti työtä tekevät suomalaiset, jotta projekti voitaisiin siirtää paikallisinstituutioille.

Ongelmallista yhteisön avun hyödyntämisessä on se, että rakennusjoukon saapuessa kyläyhteisö ei usein ollut valmistautunut töiden aloittamiseen ja on joskus jopa muuttanut mielensä projektiin osallistumisen suhteen. Tämä johtuu raportin mukaan kyläläisille annetun ajan puutteesta pohtia asiaa keskenään ja päätös on tehty vasta rakennusjoukon saapuessa kylään.

Finnwaterin evaluaatioryhmä

Finnwaterin evaluaatioryhmän mukaan ongelmat projektissa johtuivat monista syistä, mutta päällimmäisinä olivat varaosien ja polttoaineen puute ja jakelun vaikeus. Uusien vesijärjestelmien rakentamiseen käytetyt varat olivat riittäviä, mutta ylläpitoon käytetyt varat eivät. Valtion heikon ekonomisen tilanteen syyksi koettiin polttoaineen ja varaosien puute. Mikäli polttoainetta ja varaosia olisi saatavilla riittävästi, vesijärjestelmät saataisiin Finnwaterin evaluaatioryhmän mukaan palvelemaan noin 150 000 kansalaista enemmän. Tilanne muuttui jatkuvasti huonommaksi, sillä uusien vesijärjestelmien rakentamista jatkettiin, vaikka ylläpitoon varatut kokonaisvarat eivät kasvaneet. Erityisesti Mkunyan ja Makoten alueilla pumppukoneet olivat niin huonossa kunnossa, että ne eivät olisi luotettavia vesilähteitä edes riittävän polttoaineen olemassa ollessa.

Myös hygieniassa oli huonolla tolalla, sillä epäluotettava ”parannettu” vedenlähde on hygienialtaan hädin tuskin parempi – joskus jopa huonompi – kuin perinteinen vedenlähde. Finnwaterin evaluaatioryhmä totesi noin kolmasosassa projektin aikana rakennetuista vesijärjestelmistä veden bakteeripitoisuuden tai maun olevan riittämättömiä.

Lopuksi käsittelen vielä yhteenvedon ja päätelmäni.

Päätelmät

Projektin suurin ongelma on, että Suomen ja Tansanian laatimista suunnitelmista ja niihin lisätyistä rakennustöistä huolimatta puhtaan veden saaminen jokaiselle Mtwaran ja Lindin läänien asukkaalle vuoteen 1991 mennessä oli alun perinkin mahdoton. Toinen suuri ongelma oli koulutuksen riittämättömyys, jonka vuoksi Tansania oli riippuvainen ulkomaisesta avusta myös jatkossa, koska paikalliset olivat kyvyttömiä huoltamaan pumppujaan. Koulutuksen puute johti kolmanteen suureen ongelmaan, hygienian heikkoon tasoon, jonka vuoksi uusista lähteistä saatava vesi oli liian heikkolaatuista. Neljäs ongelma on polttoaineen ja pumppujen varaosien puute. Vaikka pumppujen rakentaminen ja koulutus olisikin onnistunut ongelmitta, niiden todellista käyttöä määrää vedenlähteiden luotettavuus. Mikäli pumput jäävät jatkuvasti odottamaan huoltoa tai polttoaineen saapumista, kansa siirtyy luonnollisesti vanhoille vedenlähteilleen ja projekti on hyödytön.

Koska evaluaatioryhmien kokemat puutteet vaikuttavat kriittisen tärkeiltä, on mielestäni yllättävää, ettei suurlähetystön kirjeistössä anneta ongelmille juuri ollenkaan niiden vaatimaa huomiota. Oletan suurlähetystön tulkinneen, etteivät polttoainetta ja varaosia koskevat ongelmat kuuluneet ensisijaisesti ulkoasiainministeriön vastuulle vaan paikallisviranomaisille. Heikko hygienia kuvastaa kuitenkin puutetta kansan koulutuksessa, joka järjestettiin yhteistyössä suomalaisasiantuntijoiden kanssa. Nämä asiat olisi ollut olennaista saattaa myös ulkoasiainministeriön tietoon, mutta ehkä tilanne ei ollut suurlähetystönkään tiedossa ennen evaluaatioryhmien työtä. Varaosa- ja polttoainepuutetta sekä heikkoa hygieniatilaa lukuunottamatta suurlähetystön ja evaluaatioryhmien kokemukset ovat silti saman kaltaiset niin projektin saavutusten kuin puutteidenkin osalta.